BITÁCORA

8/10/2025

El día de hoy examinamos y señalamos las mejoras que requiere nuestro proyecto. Y estamos empezando a implementar el scrum para el desarrollo de cada área nueva de la rúbrica.

Con ayuda de la IA Deepseek generamos una página web en HTML para visualizar su interfaz, con esto ya tenemos un prototipo exploratorio

Hay que ampliar el prompt usado en deepseek

Hay que modificar los requisitos:

- De seguridad (no funcional): “encriptación de contraseñas”

- Requisitos de administradores (funcional): “En reportes Podrá ver quejas”, “El administrador solo puede eliminar y modificar acertijos”

- Eliminar el siguiente requisito: “El sistema debe generar acertijos nuevos por medio de prompts”. “Los administradores pueden agregar, cambiar y/o eliminar los prompts”

- Reescribir el sig requisito: La página web deberá tener un sistema para registro e inicio de sesión y cambiar contraseña.

- Reescrito queda: La página web deberá tener un sistema para registro e inicio de sesión

- Agregar el sig. requisito: Registro de progreso

- Botones en la pág. de inicio:

- Inicio

- Acertijos

- Mi progreso

- Acerca de

- Botones en interfaz de inicio de sesión:

- Iniciar sesión

- Registrarse

- Acertijos

- Quejas

Jueves 09/10/2025

- Hoy se editaron los requisitos

- Investigamos que APIs nos servirán para el proyecto

- Se modifico el requisito de “La página web debe contar con una opción de “Reporte de errores” para los usuarios” a requisito no funcional

- Hoy se creo el backlog enlistando todas las tareas a realizar y organizándolas por prioridad

Martes 21/10/2025

- El objetivo de este sprint fue:

-Definir los roles de cada integrante

-Métricas

-Mejora de organización en general []

-diseño de backlog

-diseño de prototipo

-Recopilar los cambios hasta la ver. Actual

- DEFINIR ROLES (PM, SM, Dev):
Para definir los roles de una forma más organizada realizamos un doc. de Excel en el que definimos sus responsabilidades y la forma en la que se involucran en el proyecto.

Miércoles 22/10/2025

- METRICA Y VALOR:
Definimos cada tarea que debía ser realizada con base en la rúbrica y las definimos para repartir entre nosotros y las numeramos en una tabla de Excel. Un problema principal a la hora de realizar la métrica fue dar un porcentaje justo entre tareas complicadas y tareas sencillas

- DEFINIR PROCESO:
Definimos nuestro proceso con base a los avances y roles que cada uno cumple en el equipo y el tiempo total del sprint, así como las herramientas que se utilizan en cada reunión

- DISEÑO DE BACKLOG: Usamos un diseño de backlog en una tabla de Excel Donde, tras haber desglosado los requisitos, repartimos las tareas necesarias para la construcción del prototipo de nuestro proyecto

Lunes 27/10/2025

- DISEÑAR PROTOTIPO:
Se utilizó a GPT, Deepseek y a Gemini como ayuda para hacer la interfaz de nuestro proyecto, fuimos experimentando con diferentes prompts hasta obtener el más acoplado a nuestros requisitos

Se trabajo en un área extra donde explicamos la evolución del producto y del proceso

Martes 28/10/2025

- MEJORA DE ORGANIZACIÓN: 
El día de hoy realizamos nuestras propias ramas en el github del proyecto donde anexamos  los documentos de los que cada quien se encargaba